PSE Projekt: Earables
Team: Tec O‘Brain

---
Inhalt
- Vorgaben aus dem Pflischtenheft erfüllt?
- Eckdaten
- Produktdemonstartion
- Was lief gut
- Was lief nicht so gut
- Fazit zu PSE

---
Vorgaben aus dem Pflichtenheft erfüllt?
Cross-Plattform Biblithek als NuGet veröffentlich

---
Vorgaben aus dem Pflichtenheft erfüllt?
- Cross-Plattform Biblithek als NuGet veröffentlicht
- App entwickelt, die Schritte zählen kann und die Schrittfrequenz ermittelt
- Alle Wunschmodi wurden umgesetzt
  - Count Mode, Listen and Perform, Music Mode
  - Trainingsdaten anzeigen, im/exportieren löschen

---
Eckdaten
App
Cross-Plattform Bibliothek

---
Eckdaten
Workflow Doku
Workflow App

---
Produktdemonstration

---
Was lief gut
- Entwurfsphase
  - Gemeinsam Schnittstellen und Module entworfen
  - Jeder hat ein Modul ausgearbeitet
- Organisation im Team
  - 1-2 mal pro Woche mit der Gruppe getroffen und Fortschritt besprochen

---
Was lief nicht so gut
- Aller Anfang ist schwer
- Einheitliches arbeiten
  - z.B. Situp, Sit Up, Sit-Up, Sit-up
  - Lösung: Regeln und Konventionen aufgestellt

---
Fazit zu PSE
- Probleme kennengelernt, die man nicht mit PSE verbindet
- Lernzuwachs bezüglich größeren Softwareprojekten in einem Team
  - Aufteilung der Arbeit
  - Absprache mit Teamkolegen

---
Links
- App
  - GitHub Repository: https://github.com/vlle1/earablesKIT
- Bibliothek
  - NuGet Package: https://www.nuget.org/packages/EarablesBLE
  - GitHub Repository: https://github.com/vlle1/lib-earablesKIT